2022年园林专项—市管公园安全隐患点改造

**竞争谈判文件**

项目编号：AHCX2022YL019

采购人：芜湖城市园林集团有限公司经开分公司

代理机构：安徽城讯工程造价咨询有限公司

目 录

1. 竞争谈判公告

第二章 供应商须知

第三章 采购需求

第四章 项目清单

第五章 响应文件格式

**第一章 竞争谈判公告**

1. **项目基本情况**
2. 项目编号：AHCX2022YL019
3. 项目名称：2022年园林专项-市管公园安全隐患点改造
4. 招标内容：详见清单
5. 最高限价：**按折扣率进行报价**（不得高于6折）
6. **申请人资格要求**
7. 申请人须为入围2022-2024芜湖城市园林集团建安服务劳务队伍
8. 须具备独立法人资格

3.本项目不接受联合体投标

1. **竞争谈判文件的获取**
2. 时间：2022年11月5日至2022年11月9日14:30
3. 地点：芜湖市镜湖区九华中路205号副楼一楼（城讯公司）
4. 方式：在芜湖城市园林集团有限公司官网（www.whcsyl.com）和安徽城讯工程造价咨询有限公司官网（www.ahchengxun.cn）自行下载竞争谈判文件。
5. **响应文件提交**

截止时间**：**2022年11月9日14:30

地点：芜湖市镜湖区九华中路205号副楼一楼（城讯公司）

1. **开启**

时间：同响应文件提交截止时间

地点：同响应文件提交地点

1. **凡对本次采购提出询问，请按以下方式联系**

1．采购人信息

名 称：芜湖城市园林集团有限公司经开分公司

地 址：芜湖经济技术开发区龙山街道大桥新城10#楼18

联系方式：陶经理 13956150252

2．采购代理机构信息

名 称：安徽城讯工程造价咨询有限公司

地 址：芜湖市镜湖区九华中路205号副楼一楼

联系方式：施经理15855989550 周工13955385123

**七、代理服务费：5000元整，由成交供应商支付。**

**成交人领取成交通知书时，应向采购代理机构缴纳代理服务费。**

开户名称：安徽城讯工程造价咨询有限公司

开户银行：徽商银行芜湖环城路支行

账号：2250 0789 6801 0000 02

采购人：芜湖城市园林集团有限公司经开分公司

代理机构：安徽城讯工程造价咨询有限公司

2022年11月4日

**第二章 供应商须知**

**一、响应文件份数和签署：**

1. 提供响应文件**贰份(一份标明为“正本”，其余标明为“副本”)**,装袋密封递交。正本与副本不一致时，以“正本”为准。
2. 响应文件正本和所有副本均需书写清晰。
3. **响应文件内容均须加盖供应商公章。**
4. 供应商编制和提交响应文件所需费用自理。

**二、响应文件的评价、比较和成交**

1. 评审委员会审查供应商的响应文件是否在实质上响应了采购文件的要求，审查不合格的响应文件不再进行后续一对一谈判。
2. 评审委员会对有效响应供应商采取一轮式一对一谈判，供应商二次报价（最终报价）不得高于上一轮报价（一次报价）。成交原则为符合采购需求且报价最低。
3. 有效响应供应商大于等于3家时，则与有效响应供应商报价最低的前三名进行谈判；有效响应供应商只有2家时，则与2家进行谈判；有效响应供应商不足2家时，宣布评标流标。
4. 评审委员会认为各投标报价均较高时，可以否决全部投标。

**第三章 采购需求**

**一、项目内容**

1、项目位于芜湖市中江公园，主要内容为中央公园钢结构油漆维修，包括除锈、防腐、油漆、结构维护等，消除安全隐患。

2、工期：50日历天。

**二、结算和付款方式**

1、按照2018版安徽省建设工程计价依据，工程量按实计量，按中标折扣率结算。若相应行业主管部门出台最新执行定额则执行最新的定额标准。人工费工资标准按定额人工费计取，若相应行业主管部门出台最新规定则遵照执行。

2、工程施工材料、设备等品牌、规格、型号须由业主确认后方可使用。

3、采取当月结算次月支付的形式

**第四章 项目清单**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **中央公园钢结构油漆维修更新清单** | | | |
| 名称 | 单位 | 现有钢结构面积 | 备注 |
| 林荫山地园 | | | |
| 景观桥（1-7#桥） | ㎡ | 1944.01 |  |
| 景观挑台 | ㎡ | 202.31 |  |
| 栏杆 | ㎡ | 15.72 |  |
| 3米桥 | ㎡ | 194.6 |  |
| 沙坑小桥 | ㎡ | 42.32 |  |
| 登山木栈桥 | ㎡ | 21.1 |  |
| 地下车库顶特色栈道 | ㎡ | 69 |  |
| 文化中心 | ㎡ | 3653.31 |  |
| 水生植物园 | | | |
| 建筑飞花 | ㎡ | 75 |  |
| 1#自行车桥 | ㎡ | 200.9 |  |
| 2#景观桥 | ㎡ | 209.18 |  |
| 三环路桥涵下台阶 | ㎡ | 12.73 |  |
| 钓鱼台、涉水平台台阶 | ㎡ | 80 |  |
| 生态园认知园 | | | |
| 景观桥（1#-5#桥） | ㎡ | 1459.38 |  |
| 特色构架 | ㎡ | 30.99 |  |
| 1#、2#自行车桥上构架 | ㎡ | 345.48 |  |
| 木栈道、清水平台坐凳 | ㎡ | 25.75 |  |
| 雕塑园 | | | |
| 景观挑台 | ㎡ | 130.28 |  |
| 1#桥 | ㎡ | 146.72 |  |
| 2#桥 | ㎡ | 233.46 |  |
| 中心园 | | | |
| 景观桥（1#、2#桥） | ㎡ | 409.31 |  |
| 残疾人坡道扶手 | ㎡ | 84.37 |  |
| 人文园 | | | |
| 景观桥（1#、2#桥） | ㎡ | 335.78 |  |
| 咖啡厅 | ㎡ | 276.45 |  |
| 运动园 | | | |
| 特色构架构架1#、2# | ㎡ | 212.87 |  |
| 篮球场廊架 | ㎡ | 47.09 |  |
| 观光平台 | ㎡ | 106.18 |  |
| 景观栈桥 | ㎡ | 493.77 |  |
| 儿童游戏坐凳 | ㎡ | 37.28 |  |
| 景观桥 | ㎡ | 973.86 |  |
| 都市浪漫园 | | | |
| 紫藤架 | ㎡ | 547.39 |  |
| 景观桥 | ㎡ | 906.43 |  |
| 特色构架 | ㎡ | 1107.94 |  |
| 婚礼亭 | ㎡ | 290.64 |  |
| 合计 | ㎡ | 14921.6 |  |

**第五章 响应文件格式**

**一、报 价 函**

致：芜湖城市园林集团有限公司经开分公司

1、在研究了你方 **2022年园林专项-市管公园安全隐患点改造** 的采购文件的全部内容和要求后，我方愿意遵照采购文件的要求承担本采购项目的实施，完成本次采购范围的全部项目内容及其保修工作。

2、我方已详细审核全部采购文件，包括修改文件（如有），及有关附件，我方完全知道必须放弃提出含糊不清或误解的权力。

3、我方对响应文件中所提供资料、文件、证书及证件的真实性和有效性负责。

4、在合同书正式签署生效之前，本响应文件连同你单位的成交通知书将构成我们双方之间共同遵守的文件，对双方具有约束力。

5、我方理解你单位不负担我们任何参与竞价的费用。

6、我方完全理解采购人不一定将合同授予报价最低的供应商。

供应商：（盖章）

供应商地址：

法人代表或委托代理人：（签字或盖章）

邮箱： 联系电话： 传真：

开户银行名称：

开户银行帐号：

开户银行地址：

日期：

**二、法定代表人资格证明**

**（适用于法定代表人参加竞价）**

供应商名称：

姓 名： 性 别： 年 龄： 职 务：

系 （供应商名称）的法定代表人。

特此证明。

**须提供法定代表人身份证正反两面复印件**

供应商：（盖章）

日 期：

**三、法定代表人授权委托书**

**（适用于授权委托人参加竞价）**

本授权委托书申明，我 （姓名）系 （供应商名称）的法定代表人，现授权委托 （姓名）为我方代理人，参加 **芜湖城市园林集团有限公司经开分公司** (招标人名称) **2022年园林专项-市管公园安全隐患点改造** （项目名称）的竞价活动。代理人在本项目的竞价、开标、评标、合同谈判过程中所签署的一切文件和处理与之有关的一切事务，我均予以承认，并承担其法律后果。委托期限：自本委托书签发之日起，至本采购项目签订正式合同时止。

代理人无转委托权，特此委托。

代理人：（盖章或签字）

代理人身份证号码：

联系电话：

性 别： 年 龄：

供应商：（盖章）

法定代表人：（盖章或签字）

法定代表人身份证号码：

签发日期：

**须提供法定代表人及授权委托人身份证正反两面复印件**

**四、报价单**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **序号** | **项目** | **内容** |
| 1 | 项目名称 | **2022年园林专项-市管公园安全隐患点改造** |
| 2 | 项目编号 | AHCX2022YL019 |
| 3 | 报价（折扣率） | %（精确到小数点后两位） |

供应商：（盖单位公章）

法定代表人或授权代表： （签字或盖章）

年 月 日

**五、企业相关证书及其他材料**

1. 营业执照（全部内容）复印件
2. 其它相关资料复印件（供应商可以增加）
3. 其他材料：竞争谈判文件要求供应商提供的或供应商认为需要提供的其他内容（格式略）