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第一章 竞价文件公告
[bookmark: _Toc246996902][bookmark: _Toc179632529][bookmark: _Toc152045513][bookmark: _Toc152042289][bookmark: _Toc246996159][bookmark: _Toc144974481][bookmark: _Toc315935420][bookmark: _Toc247085673]一、项目基本情况
[bookmark: _Toc179632530][bookmark: _Toc144974482][bookmark: _Toc152045514][bookmark: _Toc315935421][bookmark: _Toc152042290][bookmark: _Toc247085674][bookmark: _Toc246996160][bookmark: _Toc246996903]1、项目编号：AHCX2026YL064
2、项目名称：人民公园二期工程-景观配套施工
3、招标内容：芜湖市人民公园二期项目景观配套施工等项目，具体详见采购需求及工程量清单。
4、 最高限价：517万元（含9%税，报价不得超过最高限价）（报价应包括采购、运输、人工、售后、验收、成品保护、税费等完成该项目所需的一切费用）。
5、质量标准：满足国家规范及采购需求要求。
[bookmark: _GoBack]6、合同履约期限:合同周期为90个日历天（包括双休日及国家法定节假日），计划开工日期为2026年7月，实际开工日期以甲方通知为准。
二、申请人资格要求
1、投标人资质要求：具有建筑工程施工总承包三级及以上资质的或市政公用工程施工总承包三级及以上资质，并且具有有效的安全生产许可证。
2、具有有效的营业执照。
3、项目负责人要求：拟任工程项目负责人为二级及以上注册建造师，专业为建筑工程或市政公用工程，须取得安全生产B类证书。
4、具有独立法人资格。
5、本项目不接受联合体投标。
三、竞价文件的获取
1、时间：2026年07月25日至2026年07月28日15:30
2、地点：芜湖市镜湖区赤铸山路70号二楼芜湖城市园林集团城讯公司(田家炳中学对面) 
3、方式：在芜湖城市园林集团有限公司官网（www.whcsyl.com）和安徽城讯工程造价咨询有限公司官网（www.ahchengxun.cn）自行下载竞价文件。
4、售价：获取竞价文件不收取任何费用。
四、响应文件提交
截止时间：2026年07月28日15:30
地点：芜湖市镜湖区赤铸山路70号二楼芜湖城市园林集团城讯公司(田家炳中学对面) 
五、开启
时间：同响应文件提交截止时间
地点：同响应文件提交地点
六、凡对本次采购提出询问，请按以下方式联系 
1、采购人信息
名 称：芜湖城市园林集团股份有限公司经开分公司
地 址：芜湖经济技术开发区龙山街道大桥新城10#楼
联系方式：王工  15255319020
2、采购代理机构信息
名 称：安徽城讯工程造价咨询有限公司
地 址：芜湖市镜湖区赤铸山路70号二楼芜湖城市园林集团城讯公司(田家炳中学对面) 
联系方式：滕工  13956183878
七、代理服务费：中标供应商领取中标通知书时，应向采购代理机构缴纳代理服务费。
开户名称：安徽城讯工程造价咨询有限公司
开户银行：徽商银行芜湖环城路支行
账号：2250 0789 6801 0000 02
本项目代理服务费收费标准：本项目代理服务费金额：代理服务费按差额累进法计算（工程类项目代理服务费低于4000元的按4000元支付，工程类项目代理服务费最高不超过10万元，超过10万元的按10万元支付）：
1、若中标价＜100万元：代理服务费=[中标价*0.5%]*0.5。
2、若 100 万元≤中标价<500万元:代理服务费=[100万元*0.5%+(中标价-100万元)*0.35%]*0.5。
3、若500万元≤中标价<1000万元:则代理服务费=[100万元x0.5%+(500万元-100万元)x0.35%+(中标金额-500万元)x0.275%]*0.5。
8、 投标保证金：
1、投标保证金形式为保函（银行保函、保证保险、担保保函等形式）或现金（电汇、转账）。
园林集团入库且已缴纳入库履约保证金的供应商无需缴纳投标保证金（如中标后无正当理由拒签合同或未按招标文件规定提交履约保证金的，将从中标人履约保证金中按本项目投标保证金金额等额扣除），其他投标人均需提交足额投标保证金。
投标保证金以电汇或转账的形式汇入指定账户（缴纳时请注明“单位名称+项目名称”）。未中标人自开标次日起四周内退还其投标保证金（无息）。
备注：如本次招标流标，投标人缴纳的投标保证金可自动转为本项目后续招标的投标保证金（无息），无需再次缴纳。
有下列情形之一的，投标保证金将不予退还：
(1)中标候选人无正当理由放弃中标项目资格的；
(2)中标人无正当理由拒签合同或未按招标文件规定提交履约保证金；
(3)投标人存在弄虚作假行为的。
2、投标保证金金额：人民币（大写）叁万元整（小写30000.00元）。
3、投标保证金的到账截止时间为投标截止时间。
4、投标保证金账户信息：
开户名称：安徽城讯工程造价咨询有限公司
开户银行：徽商银行芜湖环城路支行
账号：225007896801000002
九、履约保证金：
1、履约保证金的形式：保函（银行保函、保证保险、担保保函等形式）或现金（电汇、转账）。
2、履约保证金的金额：合同中约定。
3、中标人在接到中标通知书后7天内，向采购人提交履约保证金。采购人收到履约保证金后，退还中标人的投标保证金。
4、履约保证金账户
开户名称：芜湖城市园林集团股份有限公司经开分公司
开户银行：徽商银行环城路支行
账号：225009474001000002



采购人：芜湖城市园林集团股份有限公司经开分公司
代理机构：安徽城讯工程造价咨询有限公司
2026年07月25日
第二章 供应商须知
一、响应文件份数和签署
1、提供响应文件贰份(一份标明为“正本”，其余标明为“副本”),另需提供电子版投标文件1份(光盘U盘)，含盖章版PDF投标文件扫描件及投标报价清单EXCEL版，装袋密封递交。正本与副本不一致时，以“正本”为准。
2、响应文件正本和所有副本均需书写清晰。
3、数字计算处理原则：大写与小写不一致，以大写为准；单价与总价不一致，以单价为准。
4、响应文件内容均须加盖供应商公章。
5、供应商编制和提交响应文件所需费用自理。
二、响应文件的评价、比较和成交
1、评审委员会审查供应商的响应文件是否在实质上响应了采购文件的要求，审查不合格的响应文件不再进行后续一对一竞价。
2、评审委员会对有效响应供应商采取竞价，供应商二次报价不得高于上一轮报价（一次报价）。以二轮报价最低价作为该项目中标价，如二轮最低报价相同时，则报价相同的供应商继续竞价，直至选出最低价。
3、响应供应商不足3家或经评审后有效响应供应商不足2家时，宣布流标；经评审后，有效响应供应商大于等于3家时，则与有效响应的全部供应商进行竞价:有效响应供应商只有2家时，则与2家进行竞价。
4、评审委员会认为各投标报价均较高时，可以否决全部投标。
[bookmark: _Hlk109368601]
第三章 采购需求
一、项目内容
1、项目位于芜湖市鸠江区城东新区市政府正南向，北起神山路南至北京中路、西邻清风路、东接时雨路，中标人应负责完成图纸设计范围内及工程量清单所列的全部工程施工、材料设备采购、安装、工程缺陷责任期内的缺陷修复及保修工作。
2、工期要求：计划开工日期为2026年7月，实际开工日期以甲方通知为准。合同周期为90日历天（包括双休日及国家法定节假日）。
3、控制价：517万元（含9%税，报价不得超过最高限价）（报价应包括采购、运输、人工、售后、验收、成品保护、税费等完成该项目所需的一切费用）。
4、中标人对工程的施工安全负责，要监督施工人员按安全规范要求进行施工，提供安全防护措施，在施工现场设置安全提示和标志。
5、因施工产生的垃圾全部由中标人负责外运，但要符合城管和环保等相关部门要求，工程完工应做好保洁，工完场清。
6、质量标准：满足国家规范及采购需求要求。
二、资格要求
1、投标人资质要求：具有建筑工程施工总承包三级及以上资质的或市政公用工程施工总承包三级及以上资质，并且具有有效的安全生产许可证。
2、具有有效的营业执照。
3、项目负责人要求：拟任工程项目负责人为二级及以上注册建造师，专业为建筑工程或市政公用工程，须取得安全生产B类证书。
4、具有独立法人资格。
5、本项目不接受联合体投标。
三、其他要求
1、供应商应认真研究全部的竞价文件，如果供应商的响应文件不能符合招标的要求，造成的一切后果，责任由供应商自负。
2、若中标人无正当理由放弃中标资格，或在报价过程中有围标、串标行为一经发现将作废标处理，并且一定时期内不允许其参加采购人内部招标活动。
四、特别说明
1、工程量结算：项目清单工程量为暂定工程量，采购人有权根据中标单位施工进度、施工质量、服务态度等实际情况对工程量综合调整及增减，依据经采购人确认的中标单价和实际完成的有效工程量按实结算。采购人对工程量的增减调整，中标人不得有异议。本项目中标单价=中标人一次投标报价单价×折扣系数Ⅰ，折扣系数Ⅰ=中标含税金额（不含暂列金额）/一次投标报价（不含暂列金额）。
2、变更的估价原则
清单外工程量按照中标折扣率按实结算。
（1）投标报价中有适用于变更工作的子目的，采用该子目的中标单价；
（2）投标报价中无适用于变更工作的子目，但有类似子目的，可在合理范围内参照类似子目的中标单价；
（3）投标报价中无适用也无类似子目的单价，按《安徽省建设工程工程量清单计价办法》（2018）、《安徽省建设工程计价定额》（2018）的规定进行组价，执行折扣系数Ⅱ（折扣系数Ⅱ=0.6）。
3、本项目投标单价为全费用综合单价，报价包含但不限于：人工费、材料费、机械费、工程设备费、措施费（包含但不限于：大型机械进出场费、二次搬运费、安全文明措施费、项目现场及周边管线和设施保护费、成品保护费等）、赶工费、工程资料费、相关部门及其他事项协调费、专家论证费（如有）、规费、管理费、利润、风险费和税金（9%）等一切费用，定价后不因市场价格波动及其他原因做任何调整。
4、本项目场地内临时便道自行解决，施工完成后的结算中不再另行计量。中标人进场后，采购人组织监理、中标人等对现场环保设施完备情况进行联合检查，因现场安全文明施工措施未到位而受到监管部门处罚的，中标人应积极与有关部门协调，承担相应处罚（中标人不得以任何理由将我司作为被处罚主体，否则我方将在结算中扣除相应处罚金额的叁倍）。
5、关于标高:供应商中标后，应对现场标高进行复测，并开挖至采购人要求标高。
6、采购人提供水电接入点，接入点至用电用水设备之间的水电线路由中标人自行解决，接入所需费用包含在固定单价中，由中标人自理；水电使用手续和计量由采购人、中标人共同见证办理，水电费用包含在固定单价中，由中标人自理；采购人不提供办公及生产生活临时设施，中标人按采购人指定地点和样式自行解决，相关费用包含在固定单价中，由中标人自理。
7、各供应商不得互相沟通，或有意指示他人报工期，一经发现视为围标、串标，否决其投标。
8、若中标人无正当理由放弃中标资格或在报工期过程中有围标、串标行为，视情况处以一定期限内不允许其参加园林集团内部招标。
9、施工过程管理
（1）中标人收到进场通知后需按要求如期进场施工，中标人收到进场通知后若未按要求如期进场施工，每延迟一天进场将扣除相应的工期保证金。
（2）中标人违反现行施工验收规范和施工操作规程施工并拒绝整改或整改不及时的，或采购人根据中标人施工状态预判中标人无法在规定时间内完成关键节点的，视情节轻重，采购人有权按500～50000元/次对中标人进行处罚，并从其工程进度款中直接扣除，同时采购人有权组织第三方进场施工，由此所发生的费用由中标人承担，从中标人工程结算款中直接扣除，结算款不足以支付该费用的，采购人有权向中标人追偿，且不能因此免除中标人保修责任。
10、文明施工
（1）现场值班保卫由专人负责，统一服装，照片上墙，实行24小时值班制度，负责门禁管理以及场地安全巡视。现场值班保卫人员离岗时间超过30分钟认定为缺岗，处中标人200元/次的罚款。
（2）严格落实门岗“三不进”制度（即未规范佩戴安全帽不得进入施工现场，未购买人身意外伤害保险或工伤保险不得进入施工现场，未足额领取工资不得进入施工现场），未落实的处中标人200元/（人·次）的罚款。
（3）中标人须确保施工现场满足芜湖市建管处“六个百分百”要求，满足环保、城管、交警等部门最新环保要求，配备符合建设主管部门要求的环保设施，做到裸露土体和材料全覆盖，洒水降尘措施到位，以及日常保洁工作。中标人未按要求落实处中标人2000元/次的罚款；被行政主管部门发现的，处中标人20000元/次的罚款，同时承担给采购人带来的一切损失。
（4）施工现场实行封闭管理，严格落实施工区和生活区硬质隔离规定，施工区域内除门禁值班以外不得安排人员住宿，每发现一次处中标人200元/（人·次）的罚款，圈围破损未及时修复的处中标人1000元/次的罚款；
11、安全管理
（1）中标人应每日组织人员进行班前安全晨会，学习一个建筑工程安全事故案例，并留存好影像资料，若未按要求落实的处中标人500元/次的罚款。
（2）施工现场严禁高空抛物，中标人未按要求落实处中标人2000元/次的罚款；被行政主管部门发现的，处中标人20000元/次的罚款，同时承担给采购人带来的一切损失。
（3）施工现场作业人员按未按规范佩戴安全帽，处中标人500元/（人·次）的罚款；高空作业人员未按规范佩戴安全绳，处中标人1000元/（人·次）的罚款。
（4）中标人须采取施工安全措施，确保工程及其人员、材料、设备和周边设施的安全。由于中标人未能对安全文明生产采取必要的措施而导致发生与此有关的人身伤亡、罚款、索赔、诉讼及其他一切责任，由中标人承担。
（5）本项目中标人须采取一切必要的安全措施，配备合格的防护用品和安全用具，以确保安全生产。中标人需为项目现场所有管理、施工及劳务人员购买不低于100万保额的意外伤害险，费用自理。
12、农民工工资：
（1）农民工工资实行专户管理，按规定发放。中标人每月申报进度款时须提供农民工工资发放明细表，采购人对农民工工资发放情况进行核实，对未足额领取工资的，在门禁系统中设定为黑名单，严禁进入施工现场。
（2）中标人与材料供应商或分包单位签订的供货、分包合同，须交采购人备案。中标人申报每月进度款时须提供材料供应商或分包单位支付款项明细表，采购人定期进行核实。采购人有权在特殊情况下直接向中标人的材料供应商或分包单位直接支付相应款项，并从中标人结算款中扣除，中标人不得有异议。
（3）中标人须确保农民工工资按时足额发放，否则，采购人有权在中标人每期工程进度款中按农民工工资当期发生额扣除相应资金，安排专人在农民工工资专户中直接将工资发放至农民工工资账户中，中标人需开具包括农民工工资在内的全额增值税发票。
13、本工程工期暂为满足现场施工需要，签订合同时确定合理工期，如不能按时提供或工期达不到采购人的要求，采购人有权进行处罚及要求退场，处罚金额为中标价的2‰（工期每延迟一天）。
五、结算和付款方式
1、本项目无预付款。
2、工程进度款按月进度70%支付，工程竣工验收合格后付至双方确认已完成工作量的 85%（最高不超过合同价 85%），办理完对上审计结算后，付至结算价的97%，剩余3%作为质保金，待质保期满后，且无质量争议一次性付清。
3、付款条件成就前，成交方需向采购方开具相应符合规定的税票，采购方收到发票后安排付款。若成交方未开具发票的，采购方有权拒绝付款且不承担违约责任。
4、因中标人原因（包括但不限于中标人分包、转包、农民工工资、安全生产、文明施工、环境保护等）导致采购人作为被告或者第三人参加案件诉讼，采购人因此而支付或承担的诉讼费、律师费、差旅费、赔偿金、罚款等，均由成交人承担，并赔偿由此给采购人带来的其他损失，从结算款中直接扣除。 
5、中标人与本项目有关的管理人员或其雇佣人员、供应商等出现扰乱公共秩序、上访等情形的，视情节轻重处中标人5000-10000 元/次的罚款。
6、工程质量：满足设计要求和执行规范及标准。
7、本项目成品加工较多，应按照工期计划，分解任务，做好任务铺排，达到合同工期要求。







第4章 采购清单（详见附件）

















































[bookmark: _Toc68874274]第五章 响应文件格式

一、竞价文件响应声明
代理机构：安徽城讯工程造价咨询有限公司
1、根据你方招标工程项目编号为AHCX2026YL064，项目名称为人民公园二期工程-景观配套施工 项目的竞价文件，经考察项目现场和研究上述工程采购文件的投标须知、图纸、合同条款、工程量清单、相关技术要求及其他招标资料后，我方愿意以人民币（大写）                元；小写(¥        )（含税），并按上述图纸、合同条款、工程量清单技术要求及贵单位提供的其他招标资料要求承包上述工程的施工、竣工并承担任何质量缺陷保修责任。
2、如我方中标，我方保证本项目不转包、分包。
3、如我方中标，我方拟派         为本项目负责人，全权处理本次项目相关事宜，在本项目完成前不予变更。
4、如我方中标，我方保证在合同规定的供货期内完成本竞价文件项目的全部工作内容，并确保验收质量达到                  标准。 
5、如果我方中标，我方将按照合同条款的规定提交履约保证金，并对此共同地和分别地承担责任。 
6、我方同意所提交的响应文件，从采购文件规定的投标截止期开始，在投标有效期内有效，在此期间内如中标，我方将受此约束。 
7、你方的中标通知书及竞价文件和本响应文件将成为约束双方的合同文件的组成部分。
8、我方完全接受竞价文件的规定。



供应商：(盖章)
单位地址及邮政编码：
法定代表人（盖章）：      
联系电话（传真）：  
开户银行名称：                      
开户银行账号（基本账户）： 
开户银行地址：
开户银行电话：
                                                         年    月    日

二、法定代表人授权委托书
（适用于授权委托人参加投标）
本授权委托书申明，我     (姓名)系          (供应商名称)的法定代表人，现授权委托     (姓名)为我方代理人，参加       (采购人名称)             (项目名称) 的投标活动。代理人在本项目的投标、开标、评审、合同谈判及合同的执行和保修保养时签署的一切文件和处理与之有关的一切事物，我均予以承认，并承担其法律后果。委托期限：自本委托书签发之日起，至本招标项目履约结束时止。
代理人无转委托权，特此委托。
代理人：            （盖章或签字）
代理人身份证号码：                     联系电话：          
性别:                 
年龄：                
供应商：               (盖章)
法定代表人：             （盖章或签字）
法定代表人身份证号码：                  
签发日期:     年   月  日        


须提供法定代表人及授权委托人身份证正反两面扫描件或复印件
三、法定代表人证明
（适用于法定代表人参加投标）

          （法定代表人姓名）系              （供应商名称）法定代表人，职务为             （职务名称）。
特此证明。
法定代表人身份证号码：                    ；
供应商全称 (盖章)
年   月   日
须提供法定代表人身份证正反两面扫描件或复印件
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四、澄清函（格式）
澄清函（评标委员会要求供应商作出必要的澄清、说明或者补正）
项目名称：                                          项目编号：     
	需澄清的内容
	供应商名称：

	供应商说明并签字
	










供应商盖章，  或者由法定代表人或其授权的代表签字：
日期：

	
	

	
	

	评标委员会意见
	

	评标委员会签字
	　日期：



5、 投标报价表格式（详见清单）

























































[bookmark: _Hlk142248866]六、投标保证金

如采用电汇、转账方式，提供汇款转账凭证。
[bookmark: _Hlk133298525]如采用保函方式，提供银行保函、保证保险、担保保函等形式。

投标保函
  编号：         

致：                 
鉴于：                         （下称“投标人”）根据贵方发出的编号为                的竞价文件拟向贵方投标承接            项目。根据竞价文件，投标人需向贵方提交投标保函。
根据保函申请人                  的申请，我单位（下称“保证人”）在此向贵方（下称“受益人”）开立不可撤销，担保金额累计不超过      （币种）                        元（大写）的投标保函（下称“本保函”）。
一、本保函为独立保函，见索即付。保证人承诺，在本保函有效期内收到受益人提交的索赔文件且符合本保函约定的，保证人将在收到索赔文件次日起十个工作日内在担保金额内向受益人付款。索赔文件约定如下：
1.经受益人有权签字人签字、加盖受益人公章的书面索赔声明正本，索赔声明须注明本保函编号并申明如下事实：
（1）投标人在投标有效期内撤销投标；或
（2）投标人中标后未与受益人签约；或
（3）投标人中标后未向受益人缴纳履约保证金或提交可接受的履约保函。
2.本保函正本原件。
3.为确保索赔文件的真实性，索赔文件须经受益人开户行确认签字、盖章真实、有效并经其提交保证人柜台。
二、受益人将主合同项下债权转让第三人时需经保证人书面同意，否则保证人在本保函项下的担保责任自动解除。
三、未经保证人书面同意，本保函不得转让、质押。
四、本保函一经开立即生效，于     年    月    日保证人对公营业时间结束时失效（若该日为非营业时间，则以该日之前的最后一个营业日为准）。本保函失效后，受益人应立即将本保函正本原件退回保证人，但无论是否退回，本保函自失效日起均视为自动失效，保证人在本保函项下的保证责任和义务自动解除。
五、本保函适用中华人民共和国法律，受中华人民共和国法律管辖。在本保函履行期间，如发生争议，各当事人首先应协商解决。协商不能解决的，任何一方应向保证人所在地有管辖权的法院提起诉讼。
    
保证人：
（签章）

有权签字人：
开具日期：
      年     月     日
注： 
1.允许投标人实际开具的银行保函或担保机构或保证保险机构出具的担保的格式与本文件提供的格式有所不同，但不得更改本文件提供的银行保函或担保格式中的实质性内容。 
2.投标人开具的银行保函（或担保机构担保或保证保险）必须具有明确有效的查询途径（网址链接及查询方式）。








































七、         次报价函（格式）

致：安徽城讯工程造价咨询有限公司
1.在参与了 人民公园二期工程-景观配套施工 项目(项目编号: AHCX2026YL064 )竞价文件后，我方愿意以投标报价（大写                  元）（小写¥              ）（含税）的价格承担本次竞价范围的所有内容；
2.如果我方成交，我方将保证在采购人要求的工期内完成本项目的内容，并达到采购人规定的要求；
3.在合同书正式签署之前，本报价将构成我们双方之间共同遵守的文件内容，对双方具有约束力；
4.我方愿意提供竞价文件可能另外要求的、与报价有关的文件资料，并保证我方已提供和将要提供的文件是真实的、准确的。
5.我们完全接受竞价文件中的相关规定。如有违反，采购人有权取消我单位成交资格，另选成交单位。



投标人（盖章）
法定代表人或授权委托人（签字或盖章）
年    月    日   




注：每个报价人需打印空白报价函，预先加盖单位公章和法定代表人（负责人）或授权委托人签字，不放入投标文件，用于竞价文件后的报价。










八、企业相关证书及其他材料

1、营业执照（全部内容）复印件
2、其它相关资料复印件（供应商可以增加）
3、其他材料：竞价文件要求供应商提供的或供应商认为需要提供的其他内容（格式略）



